# RELATÓRIO DE TESTES DE LIBERAÇÃO — STK-CRM

Período: 26 a 29 de setembro de 2026. Origem da escopo: notas-atualizacao-26-27-set-2026.docx (11 itens de teste + 3 ações prévias). Toda a evidência bruta, com ids, horários e trechos de resposta, está em docs/TESTES-SISTEMA.MD (documento vivo, atualizado a cada teste). O parecer completo de diagnóstico da AXS/ARP está em docs/PARECER-ARP-28-09-2026.md.

## 1. Resumo executivo

Os 11 itens do arquivo de notas foram testados — nenhum ficou de fora.

Placar: 34 itens aprovados na tabela de resultados + 3 medições de performance aprovadas em seção própria; 0 reprovados no fim.

Um item (11 — badge 🔗 STK-x) reprovou no teste, foi consertado em TDD no mesmo ciclo e voltou aprovado, verificado em produção.

3 achados menores em aberto (acessibilidade e uma instrução errada no próprio arquivo de notas).

3 ações prévias executadas: migrations 093 e 089 aplicadas e senha do robô preenchida.

1 incidente de operação próprio (linha de campanha apagada por filtro malformado) e 1 alarme falso de perda de dados, corrigido e explicado no log.

## 2. Ações previas ao teste

| Ação | Status | Como foi comprovado |
| --- | --- | --- |
| Migration 093 (propostas em PDF) | ✅ Aplicada | Tabela propostas, bucket privado e trigger de updated_at testados um a um; PDF gerado e baixado (2.439 bytes). |
| Migration 089 (índices da Fase 1) | ✅ Aplicada pelo usuário em 29/09 | Cria 3 índices IF NOT EXISTS. Não verificável de fora (REST não expõe pg_indexes e o plano do PostgREST está desabilitado) — uma consulta no SQL Editor confirma. |
| Senha do AXS no env do robô | ✅ Feita | Preenchida e conferida por tamanho (nunca exibida); robô reiniciado e o teste C01 criou um card de verdade. |

## 3. Resultado item a item

| Item do arquivo | Resultado | Evidência principal |
| --- | --- | --- |
| 1 — Sino de avisos | ✅ Aprovado | Gravar/ler/apagar notificação (201 → 1 linha → 0), tipo fora do catálogo recusado com 400, e o sino abre o painel na tela. |
| 2 — Robô agendador | ✅ Aprovado | 3 rotinas calcularam sozinhas no log (3 paradas >72h, 12 conversas >24h, 16 no público do remarketing). Obs.: no arquivo diz para olhar ultima_execucao — em ensaio isso não sobe de propósito; a prova correta é o log do robô. |
| 3 — Disparo no menu | ✅ Aprovado | /disparo abre com o formulário completo e as 4 instâncias conectadas. |
| 4 — Filtro Sem resposta | ✅ Aprovado | Contagem independente no banco = 12, igual ao contador; na tela, filtro Sem resposta (12) com badges de horas de 30h a 371h. |
| 5 — Kanban (badge + alerta) | ✅ Aprovado | Badge âmbar 3 na coluna RECEBEU A CONTA; alerta ligado de verdade criou 3 notificações reais em menos de 75s e voltou ao ensaio. |
| 6 — Remarketing | ✅ Aprovado | Prévia 16 contatos (mesmo número que o robô calculou), 5 barreiras de segurança ativas, aba Remarketing com Criar Disparo (15 contatos) e campanha criada em rascunho sem nenhum envio. |
| 7 — Fila AXS | ✅ Aprovado | Payload inválido recusado com 9 mensagens amigáveis, item duplicado devolve 409, e o robô criou o card 1452248820 com mensalidade R$ 767,88 e consumo 1000. |
| 8 — Base de conhecimento | ✅ Aprovado | Criar, editar (persistiu após recarregar), interruptor ligar/desligar (1 ativas → 0 ativas → 1 ativas) e apagar, com o aviso de base vazia voltando. Base deixada vazia, como combinado. |
| 9 — Proposta em PDF | ✅ Aprovado | Validações de dado faltante (400), PDF gerado PROP-20260928-7YFF válido 30 dias, gerar de novo sobrescreve, e o gatilho automático da etapa Contrato Enviado testado nos 3 caminhos: sem cliente e sem UC/valor não travam (só listam o que falta), e com dados completos gerou PROP-20260929-Q9EM. |
| 10 — Velocidade | ✅ Aprovado | Linha de base externa (TTFB 85–111 ms), 6 telas medidas logado, e comparativo com a seção 8 do HANDOFF na mesma métrica. |
| 11 — WhatsApp novo e consertos | ✅ Aprovado | 0 atendimentos com LID no telefone, 0 mídias terminando em .bin, 0 mensagens duplicadas, bateria de 9 formatos enviada com eco registrado, imagem abrindo em lightbox (1055×1491) e documento baixando (200, attachment, 13.781 bytes), nome do contato correto nas 4 conversas nascidas de mensagem recebida, e a badge 🔗 STK-3 (item abaixo). |

## 4. Item 11 — badge 🔗 STK-x: reprovou, foi consertado, voltou aprovado

O defeito: a badge nunca aparecia para ninguém, nem na lista nem no cabeçalho, embora o componente existisse e o teste unitário passasse. A causa foi um contrato quebrado: a rota page-data devolve as sessões como {id, name, number, status} sem o campo state, com o status já convertido para o vocabulário da tela (WORKING vira open); a função que decide se o número é uma sessão conectada só aceitava WORKING/STARTED — e por isso devolvia null sempre. As fixtures dos testes usavam o vocabulário antigo, por isso o verde enganoso.

RED: 4 testes escritos com a forma REAL de produção (status open, sem state) — todos falharam.

GREEN: função sessaoAtiva() passou a aceitar as duas vocabularias (open da tela e WORKING/STARTED do WAHA bruto), mantendo fechada a sessão em close; nova função sessoesParaResposta() preserva o state bruto e a rota passou a usá-la.

Gates: 300 testes passando (1 pulado por falta de chave opcional) e tsc --noEmit limpo.

Commit b6f713d, push e deploy.

Confirmação em produção: page-data devolve state: WORKING nas 4 instâncias e a badge 🔗 STK-3 renderiza em 3 linhas da lista e no cabeçalho do chat.

## 5. Performance (itens 10 e comparativo da seção 8 do HANDOFF)

Linha de base externa: HTML de login com TTFB de 85, 111 e 93 ms (DNS 1,6 ms, TLS 31 ms, 13,5 KB) e asset JS em 52–54 ms. Dentro do app, sessão logada e navegação quente: DOM pronto entre 538 e 936 ms, load entre 620 e 1005 ms, 139–206 KB por tela.

| Destino | HANDOFF 26/09 | Hoje | Chamadas de API (antes → hoje) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atendimento | 1,77–2,02 s | 0,72 s | 5 → 2 (page-data duplicado 1.655+1.092 ms → 1x 558 ms; contacts 786 ms sumiu) |
| Kanban | 1,60 s | 0,79 s | 5 → 3 (oportunidades 759/632/328 → 1x 425 ms) |
| Dashboard | 0,70 s | 0,73 s | 1 → 1 (tarefas 233 → 239 ms) |
| Marketing (dashboard) | 0,54 s | 0,84 s | 3 → 3 |
| Relatórios | 0,78 s | 0,70 s | bulk/campaigns 188 → 579 ms (única a vigiar, pode ser frio de função) |
| Clientes | 0,54 s | 1,00 s | 0 → 0 (dados carregam depois do load) |
| Disparo / Campanhas | 0,70 s | 0,96 s | 0 → 0 (mesma observação) |

Leitura honesta: as duas telas piores do diagnóstico caíram para cerca de 0,7–0,8 s e a chamada duplicada de page-data desapareceu — o conserto previsto no HANDOFF está confirmado em produção. Ressalva: a medição de 26/09 foi por troca de URL (navegação suave) e esta por navegação completa, então o comparativo vale pela ordem de grandeza, não ponto a ponto.

## 6. C01 — por que a criação de card na AXS parecia ter parado

Conclusão do experimento (matriz de 4 payloads numa mesma sessão, todos com resposta 201): a AXS não mudou nada desde domingo. Eram três causas nossas empilhadas, todas registradas em docs/PARECER-ARP-28-09-2026.md.

Payload sem consumo mínimo (1000 kWh x 12 meses) → 500 Erro ao gerar proposta.

A ARP é de sessão única → 203 sessao ativa e 403 Forbidden; receita de emergência: login, sessao/derrubar, sessao/excluir e login limpo (o campo muda de nome na hora de enviar).

Payload aninhado na fila → o robô montava a proposta vazia e a ARP respondia ERROR #5034; ao achatá-lo, o card foi criado na primeira tentativa.

Efeito final: card 1452248820, mensalidade R$ 767,88, economia anual R$ 4.157,54, consumo 1000 e status Aguardando Aceite — lido sem token, direto da ARP.

## 7. Achados em aberto e decisões pendentes

A-01 (menor): o botão do sino não tem aria-label nem title.

A-02 (menor): os três controles de cada entrada da base (interruptor, lápis, lixeira) também não têm título acessível.

DOC-1: o arquivo de instruções manda observar ultima_execucao no teste do item 2 — em modo ensaio isso não sobe de propósito; corrigir no arquivo de notas.

Decisão: fazer o robô se auto-liberar quando a ARP devolver 203 (hoje ele falha e só avisa sessão ativa).

Decisão: validar consumo mínimo, UC e CEP na rota da fila, antes de enfileirar (hoje um payload incompleto só explode lá na frente).

Opcional: confirmar os 3 índices da 089 com uma consulta no SQL Editor.

## 8. Onde está cada coisa

docs/TESTES-SISTEMA.MD — log vivo de todos os testes (ids, horários, respostas, incidentes).

docs/PARECER-ARP-28-09-2026.md — parecer completo do C01, com fluxo de diagnóstico e receita de sessão.

docs/axs-fluxo-oficial.md — regras 1 a 12 do fluxo ARP e mapa de endpoints corrigido.

docs/HANDOFF.md — ponto de entrada obrigatório de toda sessão.

Commits: b6f713d (conserto do B11) e 51bfbf3 (documentação).